# PDCA 改进案例：降低 SMT 贴片不良率

📁 行业：制造业（电子）

# 📌 项目基本信息

| 项目名称 | 降低 SMT 贴片不良率 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 制造业（电子） |
| 项目周期 | 2025 年 3 月 - 2025 年 9 月（6 个月） |
| 项目团队 | 质量部、生产部、技术部联合项目组 |

# 一、问题描述（Problem）

某电子产品制造企业在 SMT 贴片工序中，不良率长期维持在 3.5% 左右，导致返工成本高、交付周期延长。经分析，主要不良类型为：元件偏移（45%）、漏贴（25%）、极性反（15%）、其他（15%）。

# 二、P - Plan 计划

## 2.1 改进目标（SMART 原则）

将 SMT 贴片不良率从 3.5% 降低至 1.5% 以下，返工成本降低 50%，交付周期缩短 20%。

## 2.2 关键指标（KPI）

| 指标名称 | 改进前 | 目标值 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- |

（具体数据见效果验证部分）

## 2.3 实施方案

1. 优化贴片机参数，调整贴片压力和速度；2. 增加 SPI 锡膏检测设备，提前发现锡膏印刷不良；3. 实施首件检验制度，每班次开机前进行首件确认；4. 对操作人员进行技能培训，提高质量意识；5. 建立设备维护保养计划，确保设备精度。

# 三、D - Do 执行

## 3.1 执行过程

第 1-2 周：完成现状调查和数据收集

第 3-6 周：实施改进方案，分阶段推进

第 7-10 周：效果验证和数据统计

第 11-12 周：标准化和成果固化

## 3.2 关键行动

1. 成立专项改进小组，明确职责分工

2. 制定详细实施计划，按周跟踪进度

3. 每周召开改进会议，及时解决遇到的问题

4. 建立数据收集机制，确保数据准确可靠

# 四、C - Check 检查

## 4.1 效果验证数据

经过 6 个月的改进，SMT 贴片不良率从 3.5% 降至 1.2%，超额完成目标。返工成本从每月 15 万元降至 6 万元，降低 60%。交付周期从 7 天缩短至 5.5 天，缩短 21%。

## 4.2 目标达成情况

| 指标 | 改进前 | 改进后 | 目标值 | 达成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、A - Act 改进

## 5.1 成功经验总结

1. 设备参数优化是降低不良率的关键；2. 过程检测比事后检验更有效；3. 人员培训和质量意识提升不可或缺；4. 数据驱动的决策更准确。

## 5.2 标准化措施

1. 将改进措施纳入标准作业指导书（SOP）

2. 建立持续监控机制，定期回顾指标数据

3. 开展培训，确保相关人员掌握新方法

4. 将经验推广到其他类似产线/部门

## 5.3 下一步计划

□ 进入下一轮 PDCA 循环，持续改进

□ 将成功经验横向展开到其他产线/部门

□ 申报公司年度质量改进优秀项目

# ✍️ 审批签署

| 制表人： | 日期： |
| --- | --- |
| 部门负责人审核： | 日期： |
| 管理者代表批准： | 日期： |