# PDCA 改进案例：降低注塑成型产品缩水不良率

📁 行业：制造业（塑料）

# 📌 项目基本信息

| 项目名称 | 降低注塑成型产品缩水不良率 |
| --- | --- |
| 所属行业 | 制造业（塑料） |
| 项目周期 | 2025 年 3 月 - 2025 年 9 月（6 个月） |
| 项目团队 | 质量部、生产部、技术部联合项目组 |

# 一、问题描述（Problem）

某塑料制品企业注塑成型产品缩水不良率高达 8.2%，导致材料浪费严重、成本居高不下。主要问题：工艺参数不稳定、模具温度控制不精确、原材料含水率波动大。

# 二、P - Plan 计划

## 2.1 改进目标（SMART 原则）

将注塑成型缩水不良率从 8.2% 降低至 3% 以下，材料浪费减少 60%，单件成本降低 15%。

## 2.2 关键指标（KPI）

| 指标名称 | 改进前 | 目标值 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- |

（具体数据见效果验证部分）

## 2.3 实施方案

1. 优化注塑工艺参数，建立参数标准化数据库；2. 升级模具温度控制系统，实现精确控温；3. 增加原材料烘干设备，控制含水率；4. 实施首件检验和巡检制度；5. 建立质量追溯系统，快速定位问题。

# 三、D - Do 执行

## 3.1 执行过程

第 1-2 周：完成现状调查和数据收集

第 3-6 周：实施改进方案，分阶段推进

第 7-10 周：效果验证和数据统计

第 11-12 周：标准化和成果固化

## 3.2 关键行动

1. 成立专项改进小组，明确职责分工

2. 制定详细实施计划，按周跟踪进度

3. 每周召开改进会议，及时解决遇到的问题

4. 建立数据收集机制，确保数据准确可靠

# 四、C - Check 检查

## 4.1 效果验证数据

经过 6 个月的改进，注塑成型缩水不良率从 8.2% 降至 2.3%，材料浪费从每月 12 吨降至 3.5 吨，单件成本降低 18%。

## 4.2 目标达成情况

| 指标 | 改进前 | 改进后 | 目标值 | 达成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、A - Act 改进

## 5.1 成功经验总结

1. 工艺参数标准化是质量稳定的基础；2. 精确控温对注塑质量至关重要；3. 原材料质量控制不可忽视；4. 质量追溯能快速定位问题根源。

## 5.2 标准化措施

1. 将改进措施纳入标准作业指导书（SOP）

2. 建立持续监控机制，定期回顾指标数据

3. 开展培训，确保相关人员掌握新方法

4. 将经验推广到其他类似产线/部门

## 5.3 下一步计划

□ 进入下一轮 PDCA 循环，持续改进

□ 将成功经验横向展开到其他产线/部门

□ 申报公司年度质量改进优秀项目

# ✍️ 审批签署

| 制表人： | 日期： |
| --- | --- |
| 部门负责人审核： | 日期： |
| 管理者代表批准： | 日期： |