## Slide 1
数字化转型
质量体系重构实战培训
避免「上了系统、两套证据」· 单一事实来源
卓越质量智库
知识编号 15.2.3 · 数字化转型中的质量体系重构
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
培训目标
数字化不是 IT 项目，是质量能力升级
区分电子化迁移、流程再造与质量体系重构
掌握五层重构模型（流程/数据/证据/指标/人员）
熟悉检验、偏差、ECN、供应商四场景要点
明确质量部在数字化项目 10 个决策点
制定 12～18 月三阶段路线与 Go-Live 验收标准
数字化质量重构培训

## Slide 3
01
典型乱象
系统漂亮，现场照旧

## Slide 4
迁移 vs 重构
❌ 电子化迁移
• 纸质表单原样搬进系统 • 旧流程弊端被固化 • 用户抵触、双轨永不结束
✅ 质量体系重构
• 同步更新标准、职责、KPI • 单一事实来源 • 与 IT 实施并行 workstream
数字化质量重构培训

## Slide 5
02
五层模型
全面对齐

## Slide 6
重构五层
流程层：哪些必须在系统内？例外电子路径？
数据层：物料/BOM/CP 谁主责？版本与断点？
证据层：电子签名、审计追踪、保留策略
指标层：OEE/FPY/偏差周期自动采集？
人员层：Key User 双料专家、权限=岗位授权
数字化质量重构培训

## Slide 7
03
四场景
检验/偏差/ECN/供应商

## Slide 8
场景重构要点
场景 | 重构方向 | 质量关注
检验放行 | 自动下推+自动判定+例外复核 | IQ/OQ/PQ、边界样
偏差 CAPA | 统一入口+SLA+趋势 | 小偏差勿官僚化
ECN | 与 BOM/CP 联动+未执行报警 | 断点/在制品/培训门控
供应商 | 门户 SCAR 在线 | 数据真实性与闭环
数字化质量重构培训

## Slide 9
04
项目与变革
质量部 10 决策点

## Slide 10
质量部必参与决策
范围边界、CSV 策略、Go-Live 断点
权限模型、审计追踪、接口清单
系统宕机应急程序（书面必备）
审核方法更新、KPI 切换日期
Post Go-Live hypercare 升级路径
数字化质量重构培训

## Slide 11
12～18 月三阶段
设计 0～4月 TO-BE
构建 4～10月 Key User
切换 10～18月 双轨对比
数字化质量重构培训

## Slide 12
陷阱与验收
❌ 陷阱
• 先上线再补验证 • 过度定制 • 纸质幽灵流程 • 质量部变录单员
✅ 验收
• 随机 10 批次端到端电子证据链 • 纸质双轨最长期限写入 charter • Go-Live 后 90 天有效性复盘
数字化质量重构培训

## Slide 13
Q & A
配套智库文章 id=140 · 主数据治理资料 id=43 www.zhiliangclub.com/article?id=140

## Slide 14
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com